## Slide 1: Управление проектами исследования и разработки
Лекция #5. Выполнение. Мониторинг и контроль

## Slide 2: Курс: управление проектами исследования и разработки
Зарегистрироваться http://goo.gl/forms/S2Ha34qyg6
Введение: проект в организации, проекты RnD
Инициализация проекта
Планирование (СДР)
Расписание
__

## Slide 3: В прошлый раз: расписание проекта
Расписание
  Взаимосвязи активностей
  Назначение ресурсов
Анализ расписания
  Цели и инструменты
Расписание согласовано
  Проект готов к запуску
XX%

## Slide 4: План на сегодня
От планирования – к выполнению
  Управление выполнением
  Мониторинг и контроль проекта
Проблемные темы исследовательских проектов
  Персонал
  Коммуникации
  Качество
Риски R&D проектов
http://en.wikipedia.org/wiki/Project_management
Notes: Ключевой «рабочий инструмент» менеджера
Инструменты
  СДР, Гантт, сетевые графики
  Бэклог, план по итерациям, диаграмма сгорания и доска проектов

## Slide 5: Планирование выполнено
ЗАПРОС
Что дальше?
Устав Проекта
СДР
Расписание
?

## Slide 6: Выполнение проекта: задачи менеджера
Функции менеджера как члена проектной команды
Осуществление коммуникаций
Управление командой
Работа с заинтересованными лицами проекта
Контроль качества
Снабжение
+ Согласованность элементов выполнения

## Slide 7: Работа с командой проекта
Создание команды
  Выделение ресурсов
    Перепрофилирование сотрудников
  Аутсорсинг, внешние консультации
  Внешний поиск сотрудников
    Работа с резюме и участие в собеседованиях
Развитие команды
  Обучение, коучинг
  Тим-билдинг, размещение команды
  Правила, поощрения и оценка
Управление командой
  Мотивация, отслеживание заинтересованности
  Разбор конфликтов
  Управление интенсивностью работ
Важно: модель команды
Футбольная команда
Оркестр
Киносъемочная бригада
…
Продолжительность проекта, динамика команды и согласованность со стратегическими планами организации
Модель управления
Формальное/неформальное лидерство
Детальность и частота контроля

## Slide 8: Коммуникации в проекте
Применяемые методы
  Информационные технологии
  Личное общение, встречи
  Деловая переписка
  Телефонные конференции
Принятая модель коммуникации
  Кто в каких случаях инициирует
  Оперативность и гарантированность ответа
Необходимые и правильные коммуникации для снабжения
  В т.ч. внутри организации (другие департаменты)
Формальные и фактические стандарты организации
План Комм. проекта

## Slide 9: Работа с ЗЛ проекта
Коммуникации
  Всё вышесказанное верно
Удовлетворённость
Информирование о ходе проекта
  Прогресс выполнения
  Изменения
  Ключевые артефакты проекта (изменения)
Результирующие артефакты
Мастерство менеджера в части общения с ЗЛ заключается в предоставлении/запросе релевантной информации, своевременной просьбе помощи (согласованой) и т.д.

## Slide 10: Качество
Отдельные элементы контролируются профильными специалистами
  Надо проверить качество контроля
  Надо коммуницировать
Анализ
  Результатов
  Процессов
  Выборочные проверки

## Slide 11: Снабжение (Procurement)
В зависимости от домена могут быть достаточно сложными. В «реальном» мире
  Работа с поставщиками
  Объявление конкурсов
  Реклама закупки
  Оценка предложений
  Независимые оценки
  Переговоры
В исследовательских проектах можно говорить о следующих примерах
  Аренда мощностей вычислителей
  Оборудование и ПО – условия лицензий
  Доступ к данным (БД, съем данных)
  Условия использования наработок
Узнать больше о снабжении
http://www.projectsmart.co.uk

## Slide 12: Интегрированное управление и ответственность
Можно делегировать но ответственность останется на менеджере
  Специфические потребности, результаты
    Надо уметь обеспечить
      Или уметь найти того кто обеспечит
«К пуговицам претензии есть?»

## Slide 13: Выполнение проекта, добавим
ЗАПРОС
Мониторинг и контроль – необходимая обратная связь в системе
Устав Проекта
СДР
Расписание

## Slide 14: Мониторинг и контроль проекта
Функции менеджера как управляющего проектом
Границы проекта
  Цели
  Бюджет
  Расписание
Контроль коммуникаций
Контроль работы с ЗЛ проекта
Контроль качества
Контроль поставок
Контроль рисков
+ Согласованность управления

## Slide 15: Общий принцип контроля
План
Текущее состояние
Прогноз
Конечный результат
…
------------------
Корректировка плана
или Завершение проекта
Анализ отклонения от плана=>
  Нет плана  невозможно организовать контроль выполнения 
    Непредсказуемость
    Неуправляемость
    Нет развития

## Slide 16: Мониторинг и контроль «границ»
Цели-Время-Бюджет
Цели проекта
  Контроль состояния
  Контроль изменений целей
    Существенное изменение
Отслеживания расписаний и ресурсов – техники планирования
  Выполнения задач
  Календарей проекта

## Slide 17: Пример: контроль ресурсов (доступность сотрудников)
План доступности
  Рабочее время
    Праздники
    Отпуска
Внеплановые - внешние
  Болезнь
  Увольнение
  Отвлечение на другие проекты
Внутренние
  Конфликт загрузки в результате сдвига задач
Программист1
Сидоров
ПЛАН – СДР
ФАКТ
ПЛАН - БПП
Сидоров

## Slide 18: Итеративные методики – контроль
В сравнении с «водопадными» моделями
Отслеживание проще
  Проще календари
  Фиксированные сроки итераций
Меньше неопределённости
  Больше влияние на результат итерации
Возможности по корректировке
  Меньше в рамках итерации
  Больше в последующих итерациях

## Slide 19: Контроль Качества
«Цена» качества
  Соответствие
    Стоимость предотвращения/гарантии качества
    Стоимость проверки
  Несоответствие
    Внутренняя цена (переделки, ненужная работа)
    Внешняя цена (репутация, иски, обработки обращений)
Домен-специфические
Продвинутые техники
  Статистические методы
    Выборочный опрос
  Теория постановки эксперимента
7 базовых инструментов контроля качества
Творческое решение проблемы с браком http://www.forbes.com/sites/kenkrogue/2015/03/26/what-is-value-the-costco-value-proposition/

## Slide 20: 7 инструментов контроля качества
«Демократизация» статистических методов
Для каждого инструмента
  Область применимости
  Цель
«Инструменты» могут применяться в различных ситуациях
Сбор и фиксация информации
Принятие решения
Трактовка сложившейся ситуации
Материал для группового обсуждения
Попробуйте
Инструменты с примерами
http://www3.ha.org.hk/qeh/wiser/doc/7bqt.pdf

## Slide 21: Управление рисками определяется культурой организации
Зрелость организации в обработке рисков
  Незрелая (нет резервов, риски игнорируются)
Области контроля рисков
  Проектное управление
  Риски соответствующего домена
    http://en.wikipedia.org/wiki/Risk_IT
    http://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_risk_management
    ИБ http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-39/SP800-39-final.pdf
Аппетит к риску
Типовая ситуация: Остались ли ещё ошибки в программе (нужно ли дополнительное тестирование) если в 10KLOC найдено 17 критических ошибок
https://wiki.brookes.ac.uk/download/attachments/66060770/Risk+Management+in+Projects.pdf
Пример риск плана http://smah.uow.edu.au/content/groups/public/@web/@sci/@chem/documents/doc/uow055726.pdf

## Slide 22: Пример: Анализ рисков проекта
Доктрины риск менеджмента (Hood and Jones, 1996)
  Предотвращение или Реагирование
  Обвинение или Прощение
  Количественная или Качественная
  Достоверное знание или Приближенная, неполная информация
  Независимость или Взаимозависимость (безопасности и других свойств)
  Ограничение или Открытость (в обмене информацией)
  Структура и продукт или Люди и процессы
План управления рисками проекта SLAC

## Slide 23: Интеграция управления проектом: Принятие решения о судьбе проекта
Дано
  Состояние работ по проекту
    …
  Прогноз по проекту
  Прогноз по внешним условиям
Что с этим со всем делать?
  С учётом существенной неопределённости в
    Достижимости результата
    Качестве
    Существенном влиянии рисков
Высокая степень конфликтности ситуации

## Slide 24: Принятие решения о продолжении R&D проекта с учётом получаемых результатов, рисков и качества (Phase-Gate process)
Концепция Phase-Gate process:
Может применяться в рамках планирования итераций или последовательных этапов
  Этапы не прерываются
  В КТ (Gates) проект может быть легко закрыт
    По формальным признакам
Проверяется
  Качество выполнения фазы
  Перспективность проекта
  «Внятность» плана дальнейших работ и запросов ресурсов
В КТ (Gates)
  Поставляемы артефакты проекта
  Критерии (вопросы, метрики)
  Заключение о прохождении
    Go
    Kill
    Hold|Recycle
http://www.pharmafocusasia.com/articles/increasing-speed-randd-stage-gate
http://en.wikipedia.org/wiki/Phase%E2%80%93gate_model

## Slide 25: Дальше
Закрытие проекта
  Сдача работ
  Презентация результатов
  Формальное закрытие работ
  Выученные уроки
В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ

## Slide 26: Основное за сегодня
Основные функции менеджера проекта на этапе выполнения
  Управление работами в проекте
  Мониторинг и контроль выполнения проекта
Качество, риски и культура организации
Техники анализа (инструменты)
Формальная процедура принятие решения на основе аналитической информации
Ключевое

## Slide 27: Читай @ Применяй
Изучение
  http://www3.ha.org.hk/qeh/wiser/doc/7bqt.pdf
  https://wiki.brookes.ac.uk/download/attachments/66060770/Risk+Management+in+Projects.pdf
  Диссертация MSc in Management&Engineering по управлению рисками в RnD проектах http://preserve.lehigh.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2299&context=etd
  http://en.wikipedia.org/wiki/Risk_management
Упражнения
МиниПроект1: Улучшите свой рабочий процесс (PDCA) http://goo.gl/forms/3TY6xoQcLN
  следующая итерация (2 недели)
2. Задача на инструменты анализа (см.дальше)
!!! Вопросы и уточнения – на почту, тема должна начинаться с «RnDm.»

## Slide 28: Задание по инструментам
Выберете подходящий инструмент, проведите анализ ситуации. Всей необходимой информации нет (как в жизни). Можно делать допущения (указывать). Цель – подготовить материал для группового обсуждения – собрать воедино мысли и информацию и представить в удобном виде.
В 20-00 развернули веб-сервис. Через 2 часа он был недоступен, но 1 час спустя стал доступен опять. Предстоит совещание по обсуждению возможных причин сбоя.
В чебуречной ведётся статистика количества чебуреков в заказе, Покупатель берёт от 1 до 10 (задайте %). Предложите оптимальное количество вариантов размеров упаковки.
В разрабатываемом программном комплексе 27 модулей. Каждый модуль характеризуется размером (kloc) и количеством дефектов (задайте). Необходимо разработать план работы по исправлению модулей. Дефекты считать независимыми.
  Дополнительно: дефекты имеют критичность. Дефекты имеют трудоемкость исправления.
  Дополнительно: варианты планирования: итерационный, последовательный.
Менеджер должен собирать отчеты о статусе выполнения задач, возникла проблема в согласовании периодов отчетности и детальности отчета, предлагается встретиться для обсуждения удобной всем схемы. В команде 3 специалиста: архитектор, разработчик, тестировщик. Архитектор планирует задачи крупно – месяцами, разработчик неделями, тестировщик часами.
Команда из N человек должна следить за 3-мя площадками. При этом дежурных должно быть не меньше 2 на каждой, смен в сутках 3. Для повышения бдительности сотрудники должны менять места дежурства. Необходимо спланировать смены, определить минимальное N и достаточное N с учётом внутренних и внешних рисков изменения доступности ресурсов (задайте их уровень).
Расходы проекта спланированы в USD 350000, с учётом небольших колебаний USD/RUR, USD/EUR, фактические расходы производились ежемесячно в RUR и EUR (задать и свести план). 1 этап проекта проводился с 1 января 2014 по 30 марта 2015 года, в результате реализации валютных рисков было затребовано и получено резервное финансирование.
  Дополнительно: прогноз на 2 этап проекта с учётом рисков и доверительного интервала колебаний по опросу 10 экспертов по 3 точкам